게임 출시 준비 완료 확인서

본 “게임 출시 준비 완료 확인서”는 2025년 8월 5일 체결된 ‘프로젝트 파이낸싱 계약 부속합의서’ 제3조에 의거하여 작성되었습니다. 본 확인서에서 사용하는 용어 중 별도로 정의되지 않은 것은 원계약에서 정한 의미와 동일한 효력을 가집니다.

1. 게임 개발 완료 및 콘텐츠 범위
정식 출시를 위한 모든 개발 공정을 완료하였습니다. 본 제품은 PVP(Player vs Player)를 제외한 모든 핵심 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 미포함된 PVP 콘텐츠는 출시 후 약 2~3개월간의 유저 지표 및 운영 상황을 고려하여 순차적으로 업데이트할 예정입니다.

2. CROSS “RAMP” 연동 현황
CROSS “RAMP”와의 시스템 연동을 완료하였습니다. 테스트넷(Testnet) 상의 기능 점검 결과 정상 작동을 확인하였으며, 메인넷(Mainnet) 배포 및 최종 테스트는 출시 약 1주일 전 진행할 계획입니다.

3. 인프라 및 서비스 구축
안정적인 서비스 제공을 위한 서버 환경 구축, 결제 시스템 연동 및 공식 웹사이트 제작을 완료하였습니다. 현재 정식 출시를 위한 모든 제반 준비를 마친 상태입니다.

4. 마케팅 집행 및 예산 운용 계획
CROSS PLAY, CROSS WAVE 및 관련 커뮤니티를 중심으로 사전예약을 진행 중이며, X(구 트위터) 및 유튜브 홍보를 병행하고 있습니다. 마케팅 예산으로 총 1,150,000 CROSS를 확보하였으며, 세부 활용 방안은 다음과 같습니다.

- 사전예약 및 출시 기념 미션형 이벤트 (450,000 CROSS)

  - 1단계 미션: 300,000 CROSS 배정

  - 2단계 미션: 100,000 CROSS 배정

  - 3단계 미션: 40,000 CROSS 배정

  - 4~5단계 미션: 각 10,000 CROSS 배정

- UA 마케팅 (700,000 CROSS)

  - 출시 후 1~2일간의 서비스 안정화 직후 실시 (예상 유입량: 약 15만 명)

  - 광고 채널 및 예산 배분: Google Ads : Apple Search Ads = 70 : 30

  - 타겟 국가:

    - Google Ads: 인도네시아, 태국, 필리핀, 브라질

    - Apple Search Ads: 일본, 캐나다

5. 게임 출시 예정일: 2026년 3월 5일