STRATEGIC PROPOSAL

블록체인 기반

게임 아이템 거래 플랫폼

아이템크로스 (ItemCross)

전략 기획안

Date: 2026년 3월 10일

게임사업부 baht

Classification: CONFIDENTIAL — 내부 의사결정용

# Executive Summary

본 문서의 핵심 권고: 아이템크로스를 Nexus 개발 / Raid Labs 운영의 분리 구조로 런칭하되, Phase 1 MVP를 3개월 내 출시하고 Phase 2 이후 블록체인 차별화를 단계적으로 실현할 것을 권고한다.

| 문제 | 해법 | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| 기존 플랫폼 구조적 한계 - 수수료 5% 고정 (상한 4.7만원) - 에스크로만으로는 사기 방지 불가 - 플랫폼 내 평판 락인 → 신규 진입 장벽 - 노후 UX, 모바일 대응 미흡 | 아이템크로스 차별화 - 수수료 최대 1%, CROSSD 결제 0% - AI Trust Shield + 200% 사기 보상 - SBT 기반 이동 가능한 온체인 평판 - 환승 프로그램으로 기존 유저 유입 | 사업적 임팩트 - Phase 1 목표: 월 GMV 5억원 - Phase 2 목표: 월 GMV 30억원 (BEP) - 상장사 리스크 격리로 주가 보호 - CROSS 생태계 온보딩 채널 확보 |

# 1. 시장 기회 및 전략적 당위성

## 1.1 시장 규모 및 성장성

국내 게임 아이템 거래 시장은 아이템매니아(연 수수료 매출 약 448~487억원 수준*)와 바로템이 양분하는 연간 수천억원 규모의 검증된 시장이다. 두 플랫폼 모두 구조적 한계에 직면해 있으며, 이는 신규 진입자에게 명확한 기회다.

* 아이엠아이(아이템매니아 운영사) 공개 감사보고서 기준: 2021년 487억, 2022년 448억 확인. 2023~2024년 최신 감사보고서는 미공개 상태로 정확한 수치 추후 확인 필요. (시장 하락 추세 지속 가능성)

| 플랫폼 | 연 수수료 매출 (확인 기준) | 영업이익률 | 핵심 약점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이템매니아 | 487억(2021) / 448억(2022)※ 2023~24 감사보고서 미확인 | 39%+ (2021 기준) | 5% 고정 수수료, 노후 UX, 블록체인 無 |
| 바로템 | 약 190억원대 추정(공식 보고서 미확인) | 저마진 구조 | 저마진 구조, Web2 한계, 블록체인 無 |
| 아이템크로스 (목표) | Year 1: 연 30억+ (Phase 2 BEP) | 수익 다각화 | Web2+Web3 하이브리드 선점 |

## 1.2 왜 지금인가: 시장 전환점 포착

- 모바일 MMORPG 대중화로 계정 거래 급증 → 기존 플랫폼의 보안 취약점 노출

- 스테이블코인 결제 수요 증가 → CROSSD 활용한 수수료 0% 엣지 포지셔닝 가능

- 경쟁사의 Innovator's Dilemma: 5% 수수료로 먹고 사는 구조 → 저수수료 전환 불가

- Web3 게임 생태계 성장 → 온체인 아이템 인프라 조기 선점 가능

# 2. 핵심 전략 구조

## 2.1 이 전략이 정말 회사에 도움이 되는가? — 구조적 검토

결론 먼저: YES. 단, 조건이 충족될 때

본 전략을 추진해야 하는 근거와 전제 조건을 다음과 같이 검토한다.

| 검토 항목 | 긍정 요인 | 리스크 / 전제 조건 |
| --- | --- | --- |
| 수익성 | 수수료 수익 + AI감정/NFT/광고 다각화수익원 5개 이상 → 단일 수수료 의존 탈피 | 초기 6개월 수수료 0% 정책 → 유입 비용 先투자 필요Phase 2 전환 전 BEP 불가 |
| 상장사 리스크 격리 | Raid Labs 분리로 법적·운영적 리스크 차단게임사 약관 이슈, 사기 사건 발생 시 Nexus 주가 직접 영향 최소화 | Raid Labs와 계약 구조 명확화 필수지금 당장은 관계사 아님 → 계약 형태 선행 결정 필요 |
| CROSS 생태계 시너지 | CROSSD 결제 채널 확보 → 토큰 유틸리티 강화게임 퍼블리싱 파이프라인과 연계 가능 | CROSSD 유동성/인지도 낮을 경우 엣지 효과 제한토큰 규제 리스크 상시 모니터링 필요 |
| 경쟁 방어력 | SBT 평판 + 환승 프로그램 → 유저 락인데이터 선점 + 네트워크 효과 → 시간이 갈수록 해자 강화 | 초기 유동성(Cold Start) 극복이 선결 과제경쟁사 가격 인하 대응 시나리오 사전 준비 필요 |

## 2.2 Nexus-Raid Labs 분리 구조 — 상세 설계

단순히 "Raid Labs가 운영한다"는 수준을 넘어, 실질적인 계약·수익·전환 구조를 다음과 같이 설계한다.

| 구분 | Nexus (개발사) | Raid Labs (운영사) |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 프로덕트 기획, 블록체인 인프라 개발, AI 모델 개발, 기술 고도화 | 서비스 운영, CS, 정산/컴플라이언스, 마케팅, 법적 책임 부담 |
| 현재 관계 | 기술 개발 주체 (내부 프로젝트) | 외부 운영 법인 (현재 파트너사, 장기적으로 자회사 편입 예정) |
| 계약 형태(현재) | 기술 라이선스 제공자Nexus → Raid Labs에 플랫폼 라이선스 공급라이선스 피 수취 (매출의 X% 구조) | 라이선스 수취자 + 운영 주체수수료 매출의 Nexus 귀속분 납부 후 잔여 수익 보유 |
| 자회사 전환(미래) | Raid Labs 사업 성과 검증 후 지분 취득 검토트리거: Phase 2 BEP 달성 또는 월 GMV 30억 초과 | 자회사 편입 시 연결 재무제표 반영→ 전환 시점·조건 사전 합의 필수 |
| 리스크 격리효과 | 사기 사건, 게임사 약관 분쟁, CS 이슈 → Raid Labs 책임→ Nexus 브랜드/주가 직접 노출 차단 | 운영 리스크 직접 부담하되 수익도 더 큰 비중→ 인센티브 구조 정렬 |

## 2.3 상장사 리스크 구체적 분석 및 대응

상장사로서 아이템 거래 플랫폼 운영 시 발생 가능한 리스크를 항목별로 분석하고 대응 방안을 매핑한다.

| 리스크 유형 | 구체적 시나리오 | 심각도 | Raid Labs 분리 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 게임사 약관 위반 | 게임사가 아이템 거래 플랫폼에 법적 조치 → Nexus 피소 시 주가 급락 | HIGH | Raid Labs가 당사자 → Nexus 직접 노출 차단'용역 계약' 프레임 병행 적용 |
| 사기 사건 언론 노출 | 대형 사기 사건 보도 → 운영사 브랜드 타격 → 상장사 이미지 연루 | HIGH | Nexus는 개발사, 운영 책임은 Raid LabsAI Trust Shield로 사건 발생률 선제 차단 |
| 스테이블코인 규제 | 금융당국 CROSSD 규제 → 플랫폼 핵심 기능 제약 가능성 | MED | 원화 결제 병행으로 의존도 분산규제 대응 플랜 상시 준비 |
| 사행성/도박 규제 | 아이템 거래의 사행성 간주 → 게임물관리위 제재 리스크 | MED | 전자계약 + 실명 KYC 구조로 합법성 강화법무팀 사전 검토 필수 |
| 자전거래/어뷰징 | 대규모 어뷰징 적발 → 규제기관 조사 → 서비스 중단 리스크 | MED | FDS + IP/디바이스 탐지로 선제 차단EXP 동결 + 운영팀 알림 자동화 |

# 3. 프로덕트 차별화 및 경쟁 우위

## 3.1 핵심 USP 비교

| 항목 | 아이템매니아/바로템 | 아이템크로스 Phase 1 | 아이템크로스 Phase 2+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 수수료 | 5% 고정 (최대 4.7~5.5만) | 최대 3.5%, CROSSD 0% | 최대 1%, CROSSD 0% (SBT 티어별) |
| 사기 방지 | 단순 에스크로, 사후 대응 | 더치트 DB 연동 + 전자계약 | AI 3중 탐지 + 200% 보상 + 경고 SBT |
| 평판 시스템 | 플랫폼 내 락인 (이동 불가) | Trust EXP 4티어 + 환승 인정 | SBT 온체인 평판 (이동 가능) |
| 거래 경험 | 웹 중심, 노후 UI | 소셜 로그인 + 반응형 + 전자계약 | ARA AI 봇 (텔레그램/디스코드) 연동 |
| 결제 | 원화 PG | 원화 + CROSSD | 원화 + CROSSD + 에스크로 스마트컨트랙트 |
| 정산 | 경쟁사: 출금 수수료 있음 | 즉시~24h (티어별), 출금 무료 | 즉시 정산 + Embedded Wallet |

## 3.2 경쟁사가 따라올 수 없는 이유 (Structural Moat)

| 방어 요소 | 왜 불가능한가 |
| --- | --- |
| 저수수료 전환 | 현재 5% 수수료로 수익 구조가 돌아가는 플랫폼이 자기 수익을 1%로 줄이는 건 자살 행위. Innovator's Dilemma 전형. |
| AI 봇 거래 채널 | 텔레그램/디스코드 봇은 자사 웹 트래픽을 외부로 분산시키는 구조. 기존 플랫폼은 트래픽 지표 하락 우려로 채택 불가. |
| CROSSD 이코노미 | 블록체인 생태계 자체를 복제해야 가능. 기존 Web2 플랫폼이 독자 스테이블코인 생태계를 구축하는 건 2~3년 이상 소요. |
| SBT 온체인 평판 | 온체인 평판은 데이터가 쌓일수록 네트워크 효과 강화. 선점한 플랫폼이 절대적으로 유리. 블록체인 인프라 없이는 구현 불가. |
| 환승 프로그램 | 경쟁사 입장에서 "우리 플랫폼 떠나세요"를 홍보할 수 없음. 역방향 환승(경쟁사 → ItemCross)만 가능한 구조. |

# 4. 수익 모델 및 단위 경제학

## 4.1 수익원 구조

| 수익원 | 내용 | Phase | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 수수료 | 판매자 정산 시 티어별 차감 (1.5~3.5%), CROSSD는 0% | Phase 1~ | Core |
| AI 감정 프리미엄 | 아이템 스크린샷 → 시세/적정가/예상 기간 리포트 (Bronze 유료) | Phase 2~ | High |
| 보증서 NFT 발행비 | 거래 완료 시 ERC-721 보증서 발행, 재발행/전송 수수료 | Phase 2~ | High |
| 전자계약 (유료 전환) | 100만 건 무상 프로모션 소진 후 플랫폼 토큰으로 결제 | Phase 2~ | Med |
| 매물 상단 노출 광고 | 셀러 대상 프리미엄 노출 상품 (토큰 또는 원화 결제) | Phase 2~ | Med |
| CROSSD 전환 수수료 | 플랫폼 토큰 ↔ CROSSD 스왑 시 소액 수수료 | Phase 3~ | Low |

## 4.2 재무 추정 (가정 기반, Estimated)

* 본 수치는 초기 시장 진입 가정에 기반한 추정치. 실제 운영 데이터로 분기별 재조정 필요.

| 지표 | Phase 1 (0~6개월) | Phase 2 (6~12개월) | Phase 3 (12~24개월) |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 월 GMV | 5억원 | 30억원 | 100억원+ |
| 수수료율 (원화) | 전 티어 0% (프로모션) | 1.5~3.5% | 0.3~1% (SBT 티어) |
| 예상 월 수수료 수익 | 0 (프로모션) | 4,500만~1억원 | 3억~10억원 |
| BEP | 유입 투자 단계 | 근접 (월 GMV 30억) | 흑자 전환 목표 |
| 운영 기간 | 0~3개월 | 3~12개월 | 12~24개월 |
| 핵심 KPI | MAU, 환승 신청 건수 | GMV, 재구매율, CROSSD 결제 비중 | 수익 다각화율, SBT 발행 수 |

# 5. Phase별 실행 계획 (Action Plan)

## 5.1 Phase 1 — MVP 런칭 및 시장 침투 (0~3개월)

### 전략 목표

- 환승 프로그램으로 경쟁사 충성 유저 흡수

- CROSSD 수수료 0% 엣지로 초기 트래픽 확보

- 전자계약 + Trust Shield로 신뢰 차별화 인지

### 개발 범위 (기존 인프라 재활용 + 신규)

| 우선순위 | 항목 | 공수 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 (필수) | 소셜 로그인 (구글/애플 OAuth 2.0) | 중 | 신규 |
| 신규 (필수) | Embedded Wallet (로그인 시 자동 지갑 생성) | 대 | 신규 |
| 신규 (필수) | Trust EXP + 티어별 수수료 (Bronze 3.5% ~ Diamond 1.5%) | 대 | 신규 |
| 신규 (필수) | 전자계약 (계약 조건 확인 → PDF 생성 → 에스크로 진행) | 중 | 신규 |
| 신규 (필수) | 환승 프로그램 (아이템매니아/바로템/G2G 등급 인정, 수동 심사) | 중 | 신규 |
| 신규 (필수) | 외부 사기 DB 연동 (더치트 API + Trust Shield 뱃지) | 중 | 신규 |
| 신규 (필수) | 에스크로 정산 (결제 → 홀딩 → 구매확정 → 정산) | 중 | 신규 |
| 재활용 | 매물 등록/수정/삭제, 검색 및 필터 | - | ITEM SHOP |
| 재활용 | 원화 결제, CROSSD 결제 | - | WEB SHOP |

### 마케팅 핵심 메시지

- "다른 플랫폼 경력, 여기서도 인정합니다" — 환승 프로그램

- "CROSSD로 거래하면 수수료 0원. 진짜 0원." — CROSSD 유입

- "계약서까지 써주는 플랫폼" — 전자계약 신뢰 강조

- "전자계약 100만 건 무료 — 선착순" — 런칭 바이럴

## 5.2 Phase 2 — AI 신뢰 고도화 및 락인 (3~12개월)

### 전략 목표

- 수수료 정상화 (0.3~1%) 단행 — 수익성 전환점

- SBT/보증서 NFT로 유저 락인 구조 완성

- AI 감정사 + 텔레그램 봇으로 거래 경험 혁신

### 신규 개발 항목

- AI Trust Shield 고도화: 룰엔진 기반 자동 탐지 + Trust Score

- SBT 발행: 티어 뱃지 SBT + 신뢰 점수 SBT + AI 감정 이력 SBT

- 보증서 NFT (ERC-721): 거래 완료 시 자동 발행, 재판매 시 이전

- AI 감정사: 스크린샷 → 시세/적정가/예상 기간 리포트

- 텔레그램/X 봇: 매물 검색, 판매자 조회, AI 감정, 결제 링크 생성

- 선물하기/레퍼럴: 아이템 선물 링크, 초대 보상 토큰

## 5.3 Phase 3 — 생태계 완성 및 확장 (12~24개월)

### 전략 목표

- 토큰 이코노미 + SBT + 티어 락인 완성 → 이탈 비용 최대화

- Web3 게임사 파트너십 → 아이템 온체인 자산화 + 로열티 수익

- SEA/Taiwan → Japan → Global 단계적 확장

### 핵심 실행 항목

- CROSSD 이코노미: 스테이킹 혜택 부스트, 플랫폼 토큰 ↔ CROSSD 스왑

- EIP-8004 연동: AI 에이전트 (ARA) 등록 → 보증서 메타데이터에 AI 감정 결과 포함

- 게임사 API 연동: 아이템 NFT/토큰화, 2차 거래 로열티 자동 분배

- 글로벌 런칭: 현지 결제 연동, G2G 환승 지원, 현지어 UI

# 6. 핵심 리스크 및 대응 전략

| 리스크 | 등급 | 발생 시나리오 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cold Start(초기 유동성) | CRITICAL | 판매자 없으면 구매자 없고, 구매자 없으면 판매자 없음→ 닭-달걀 문제가 가장 큰 실패 요인 | 환승 프로그램으로 기존 셀러 선점 유치초기 6개월 수수료 0% + 웰컴 패키지 → 공급 확보 先Phase 1 집중 게임 타이틀 2~3개 선정 (리니지M 등) |
| 게임사 약관 위반 | HIGH | 주요 게임사의 외부 아이템 거래 금지 약관→ Nexus 직접 피소 시 상장사 브랜드 타격 | Raid Labs 분리로 법적 당사자 격리'육성/획득 대행 용역' 프레임 적용법무팀 사전 약관 검토 + 법무법인 의견서 확보 |
| 수수료 0%수익성 한계 | HIGH | Phase 1 수수료 0% 정책이 길어질 경우Cash Burn 지속 → Phase 2 전환 실패 | 6개월 후 정상화 일정 사전 공표 (유저 기대 관리)Phase 2 수익 다각화 수익원 병행 준비Phase 1 기간 엄격히 제한 (최대 6개월) |
| CROSSD규제 리스크 | MED | 금융당국의 스테이블코인 규제 강화→ CROSSD 결제 기능 중단 리스크 | 원화 결제 병행 의무화 (의존도 분산)규제 동향 상시 모니터링 + 컴플라이언스 체계 사전 구축 |
| 경쟁사가격 대응 | MED | 아이템매니아/바로템이 수수료 인하로 맞대응→ 가격 우위 희석 | 수수료 외 SBT 평판/AI 봇/CROSSD 이코노미로 가치 이전가격 경쟁에서 가치 경쟁으로 프레임 전환 |

# 7. 의사결정 요청 및 권고

## 7.1 권고 요약

본 신사업 조직장은 아이템크로스 프로젝트를 Go로 권고하며, 아래 3가지 의사결정이 선행되어야 함을 요청드립니다.

| # | 결정 항목 | 결정해야 할 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Project Go / No-Go | 공식 프로젝트 킥오프 승인 및 Nexus 내 TF 구성 승인(개발 인력 할당 + 예산 집행 권한 부여) | 즉시 |
| 02 | Raid Labs 계약 구조 확정 | 현 시점 Raid Labs와의 계약 형태 결정(라이선스 계약 vs 용역 계약 vs 기타)→ 수익 귀속 구조 및 자회사 전환 조건 선행 합의 | 2주 내 |
| 03 | 초기 예산 승인 | Phase 1 MVP 개발 및 6개월 운영 예산 승인(개발 인건비 + 마케팅 + 인프라/법무)* 사업제안서 기준 MVP 6개월 약 16억원 수준 | 1주 내 |

## 7.2 즉시 실행 사항 (Go 결정 후 2주)

### Week 1: 기반 구축

- Nexus 내 TF 구성: 개발 리드(블록체인/백엔드/프론트), PM, 디자이너

- Raid Labs와 계약 형태 협의 착수 (법무팀 동반)

- Phase 1 MVP 개발 상세 일정 산출 (개발팀 확인 후)

- 법무팀: 게임사 약관 리스크 검토 + '용역 계약' 프레임 법률 의견서 확보

### Week 2: 설계 착수

- 서비스 IA 및 핵심 화면 와이어프레임 완성

- 기술 스택 최종 확정 + 개발 환경 구축

- 결제 PG사 미팅 + 더치트 API 연동 협의

- 환승 프로그램 심사 프로세스 + 운영팀 구성 계획

# Appendix: Genspark PPT 슬라이드 구성 가이드

본 섹션은 Genspark를 활용하여 본 전략문서를 PPT로 변환할 때 활용할 슬라이드 구성 제안이다.

| # | 슬라이드 제목 | 핵심 콘텐츠 (Genspark 지시 내용) | 추천 레이아웃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 표지 | 아이템크로스 전략 기획안 / Nexus 게임사업부 baht / 2026.03.10 / CONFIDENTIAL | 임팩트 타이틀 + 다크 배경 |
| 02 | Executive Summary | 핵심 권고 1줄 + 문제/해법/기대효과 3단 구조 (아이콘 포함) | 3-Column 비교 카드 |
| 03 | 시장 기회 | 시장 규모 + 경쟁사 수치 + "왜 지금인가" 4가지 트리거 | 데이터 강조 + 불릿 |
| 04 | 이 전략이 옳은가? | 수익성/리스크 격리/시너지/경쟁방어 4개 항목의 긍정요인 vs 전제조건 2-Column 비교 | Pro/Con 비교 테이블 |
| 05 | Nexus-Raid Labs 구조 | 개발사 vs 운영사 역할 분리 다이어그램 + 계약→자회사 전환 타임라인 | 조직도 + 타임라인 |
| 06 | 상장사 리스크 관리 | 5개 리스크 항목: 심각도(HIGH/MED) + Raid Labs 분리 효과 매핑 | 리스크 매트릭스 |
| 07 | 프로덕트 USP 비교 | 아이템매니아/바로템 vs Phase 1 vs Phase 2+ 비교 테이블 (수수료/사기방지/평판/결제 등) | 3-Column 비교 테이블 |
| 08 | Structural Moat | "경쟁사가 따라올 수 없는 5가지 이유" — 각 항목 한 줄 임팩트 문장 | 5-Item 임팩트 리스트 |
| 09 | 수익 모델 | 6개 수익원 + Phase별 GMV/수익 추정 테이블 (Estimated 명시) | 수익원 아이콘 + 테이블 |
| 10 | Phase 로드맵 | Phase 1(0~3개월) / Phase 2(3~12개월) / Phase 3(12~24개월) 타임라인 + 각 핵심 목표 | 수평 타임라인 |
| 11 | Phase 1 개발 범위 | 신규 개발 7개 항목 + 재활용 2개 항목 — 우선순위별 색상 구분 | 체크리스트 카드 |
| 12 | 핵심 리스크 대응 | 5개 리스크 × 등급 × 대응전략 — Cold Start가 CRITICAL | 리스크 카드 (색상 구분) |
| 13 | 의사결정 요청 | 3개 항목: Go/No-Go / Raid Labs 계약 / 예산 승인 — 각 기한 강조 | 액션 카드 (기한 배지 포함) |
| 14 | 즉시 실행 계획 | Week 1 / Week 2 2-Column 실행 항목 | 2-Column 타임라인 |

## Genspark 프롬프트 권고

아래 프롬프트를 Genspark에 붙여넣고, 본 문서를 첨부하세요:

첨부된 전략 기획안을 기반으로 14장 분량의 임원 보고용 PPT를 제작해주세요. 디자인 방향: 네이비/블루 컬러 체계, 깔끔한 미니멀 기업 스타일. 각 슬라이드는 Appendix의 "Genspark PPT 슬라이드 구성 가이드"에 명시된 제목, 핵심 콘텐츠, 레이아웃을 정확히 반영해주세요. 표지에는 "아이템크로스 전략 기획안 | Nexus 게임사업부 baht | 2026.03.10 | CONFIDENTIAL"을 포함해주세요. 재무 수치는 모두 "Estimated" 또는 "추정치" 표시를 유지해주세요.

이상으로 아이템크로스 전략 기획안 보고를 마칩니다.

게임사업부 baht 배상